PRODUCT BACKLOG

App de Ropa Interior

Metodología Scrum  |  Versión 1.0  |  2026

# Tabla de contenidos

1. Misión y Visión del Producto

2. Análisis FODA

3. Épicas del Proyecto

4. Product Backlog — Tabla de Historias de Usuario

5. Resumen de Puntos por Sprint

6. Arquitectura de Pantallas

7. Escala de Estimación Fibonacci

# 1. Misión y Visión del Producto

## Misión

Facilitar la experiencia de compra de ropa interior y accesorios a través de una aplicación móvil intuitiva, conectando directamente a la vendedora con sus clientas mediante un catálogo digital ordenado, métodos de pago flexibles y comunicación directa; todo pensado para el contexto local y las necesidades reales del negocio.

## Visión

Convertirse en la herramienta de referencia para pequeños negocios de ropa interior en la región, permitiendo que emprendedoras puedan digitalizar su negocio de manera sencilla, aumentar sus ventas y fidelizar a sus clientas sin necesidad de grandes inversiones tecnológicas.

# 2. Análisis FODA

## Fortalezas

- Catálogo digital ordenado por sección (mujer, hombre, otros)

- Múltiples métodos de pago: QR, transferencia, efectivo y apartado

- Chat directo con la vendedora e integración con WhatsApp

- Interfaz simple pensada para el usuario final local

- Historial de compras y tallas guardadas por clienta

## Oportunidades

- Crecimiento del comercio electrónico en mercados locales

- Alta penetración de smartphones y WhatsApp en la región

- Poca competencia de apps especializadas en ropa interior local

- Posibilidad de escalar a otros vendedores y rubros

- Tendencia al pago digital y QR en Latinoamérica

## Debilidades

- Dependencia de una sola vendedora al inicio

- Requiere conectividad a internet constante

- Curva de aprendizaje para la vendedora en la gestión

- Sin sistema de logística propio para los envíos

- Presupuesto limitado para el desarrollo inicial

## Amenazas

- Competencia de grandes plataformas (Facebook Marketplace, Instagram)

- Resistencia al cambio por parte de algunas clientas

- Inestabilidad económica que afecte el poder de compra

- Problemas técnicos que generen desconfianza en la app

- Cambios en plataformas de pago o sus tarifas

# 3. Épicas del Proyecto

Las épicas son grandes bloques de funcionalidad que agrupan múltiples historias de usuario relacionadas. Cada épica representa un área de valor clave del producto.

| ID | Épica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión del catálogo | Gestión completa del catálogo: secciones, subcategorías, filtros, búsqueda y detalle de productos. |
| EP-02 | Carrito y pedidos | Proceso de selección, armado del carrito, confirmación y seguimiento de pedidos. |
| EP-03 | Métodos de pago | Todas las opciones de pago disponibles: QR, transferencia bancaria, efectivo y apartado. |
| EP-04 | Chat y comunicación | Comunicación directa entre la clienta y la vendedora por chat interno o enlace a WhatsApp. |
| EP-05 | Entregas y envíos | Gestión de la entrega: dirección, tipo de envío, seguimiento de estados y fecha estimada. |
| EP-06 | Perfil y fidelización | Perfil personalizado de la clienta con favoritos, notificaciones, descuentos y tallas guardadas. |
| EP-07 | Administración y operación | Gestión interna de la vendedora para administrar catálogo, pedidos, pagos, apartados, comunicación y configuración del negocio. |

# 4. Product Backlog — Historias de Usuario

La siguiente tabla consolida todas las historias de usuario del proyecto. Cada fila incluye el identificador, la épica a la que pertenece, el título, la historia completa en formato estándar, los criterios de aceptación, los puntos de historia (escala Fibonacci), la prioridad y el sprint planificado.

| ID | Épica | Título | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Pts | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | EP-01 | Ver catálogo por sección | Como clienta, quiero ver los productos divididos en Ropa Interior Mujer, Ropa Interior Hombre y Otros, para encontrar rápidamente lo que necesito. | 3 secciones visibles. Cada sección muestra subcategorías. Navegación sin recargar página. | 5 | Alta |
| HU-02 | EP-01 | Filtrar por subcategoría | Como clienta, quiero filtrar productos por subcategoría (arriba, abajo, medias, accesorios), para ahorrar tiempo en mi búsqueda. | Filtros visibles según sección activa. Solo muestra productos correspondientes. Se puede limpiar el filtro. | 3 | Alta |
| HU-03 | EP-01 | Buscar productos | Como clienta, quiero buscar un producto por nombre o tipo, para encontrarlo sin navegar por categorías. | Barra de búsqueda en todas las pantallas. Resultados en tiempo real. Mensaje si no hay resultados. | 3 | Alta |
| HU-04 | EP-01 | Ver detalle del producto | Como clienta, quiero ver fotos, descripción, tallas disponibles y precio de un producto, para tomar una decisión de compra informada. | Mínimo 2 fotos por producto. Tallas visibles con stock. Precio claramente visible. | 5 | Alta |
| HU-05 | EP-01 | Ver indicador de stock | Como clienta, quiero ver si hay pocas unidades disponibles, para tomar una decisión rápida antes de que se agote. | Etiqueta 'Últimas unidades' con 3 o menos. Productos sin stock muestran 'Agotado'. | 2 | Media |
| HU-06 | EP-01 | Filtrar por talla y color | Como clienta, quiero filtrar los productos por talla y/o color, para ver solo los productos que pueden quedarme. | Filtros de talla y color disponibles. Combinación de múltiples filtros posible. Número de resultados visible. | 3 | Media |
| HU-07 | EP-02 | Agregar producto al carrito | Como clienta, quiero agregar un producto al carrito seleccionando talla y cantidad, para preparar mi pedido antes de pagar. | Talla y cantidad seleccionables. Confirmación visual al agregar. Contador del carrito se actualiza. | 5 | Alta |
| HU-08 | EP-02 | Ver resumen del carrito | Como clienta, quiero ver el resumen de mi carrito con productos, cantidades y total, para revisar mi pedido antes de confirmar. | Lista con imagen, nombre, talla, cantidad y precio. Total calculado automáticamente. Opción de modificar o eliminar. | 3 | Alta |
| HU-09 | EP-02 | Dejar nota para la vendedora | Como clienta, quiero escribir una nota al hacer mi pedido, para comunicar detalles especiales. | Campo de texto libre en confirmación. Nota enviada con el pedido. Límite de 300 caracteres. | 2 | Media |
| HU-10 | EP-02 | Ver historial de pedidos | Como clienta, quiero ver mis pedidos anteriores con su estado, para hacer seguimiento de mis compras. | Pedidos del más reciente al más antiguo. Estado visible para cada pedido. Detalle accesible. | 5 | Alta |
| HU-11 | EP-03 | Pagar con QR | Como clienta, quiero escanear un código QR para realizar el pago, para pagar de forma rápida y sin efectivo. | QR generado con el monto del pedido. QR visible y descargable. Instrucciones claras. | 8 | Alta |
| HU-12 | EP-03 | Pagar por transferencia bancaria | Como clienta, quiero ver los datos bancarios para hacer una transferencia, para pagar desde mi banco. | Datos bancarios visibles. Botón para copiar cuenta. Campo para subir comprobante. | 3 | Alta |
| HU-13 | EP-03 | Elegir pago en efectivo | Como clienta, quiero indicar que pagaré en efectivo al recibir el pedido, para no necesitar transferencias. | Opción de efectivo en checkout. Confirmación sin requerir comprobante. Monto visible. | 2 | Alta |
| HU-14 | EP-03 | Apartar o pagar en cuotas | Como clienta, quiero apartar un producto pagando una parte ahora y el resto después, para adquirirlo sin pagar todo de una vez. | Opción de apartado en checkout. Monto mínimo configurable. Estado 'Apartado' en historial. | 8 | Media |
| HU-15 | EP-03 | Subir comprobante de pago | Como clienta, quiero subir una foto de mi comprobante, para confirmar mi pago a la vendedora. | Cargar imagen desde galería o cámara. Formatos JPG, PNG, PDF. Confirmación de envío visible. | 3 | Alta |
| HU-16 | EP-04 | Enviar mensaje a la vendedora | Como clienta, quiero enviar un mensaje directo a la vendedora desde la app, para resolver dudas sobre productos o pedidos. | Chat con historial. Mensajes con marca de tiempo. Notificación al recibir respuesta. | 8 | Alta |
| HU-17 | EP-04 | Contactar por WhatsApp | Como clienta, quiero presionar un botón que me lleve al WhatsApp de la vendedora, para comunicarme por el canal que ya uso. | Botón de WhatsApp visible. Abre con mensaje predefinido del pedido. Número configurable. | 2 | Alta |
| HU-18 | EP-04 | Enviar foto por chat | Como clienta, quiero enviar una foto por el chat, para comunicarme mejor con la vendedora. | Adjuntar imagen desde galería o cámara. Imagen visible en conversación. Máximo 5 MB. | 3 | Media |
| HU-19 | EP-04 | Recibir estado del pedido por mensaje | Como clienta, quiero recibir una notificación en el chat cuando cambie el estado de mi pedido, para estar siempre informada. | Mensaje automático al cambiar estado. Incluye producto y estado nuevo. Notificación push activa. | 5 | Alta |
| HU-20 | EP-05 | Guardar dirección de entrega | Como clienta, quiero guardar mi dirección de entrega en mi perfil, para no ingresarla en cada pedido. | Formulario con nombre, calle, barrio, referencias. Múltiples direcciones. Selección activa en checkout. | 3 | Alta |
| HU-21 | EP-05 | Elegir recogida en punto físico | Como clienta, quiero indicar que recogeré mi pedido personalmente, para ahorrar costo de envío. | Opción en checkout. Dirección y horario del punto visible. Confirmación de pedido listo. | 2 | Media |
| HU-22 | EP-05 | Ver seguimiento del pedido | Como clienta, quiero ver el estado actual de mi pedido, para saber cuándo llegará. | Estados: Confirmado, En preparación, Enviado, Entregado. Línea de progreso visual. Fecha de última actualización. | 5 | Alta |
| HU-23 | EP-05 | Ver fecha estimada de entrega | Como clienta, quiero ver cuándo aproximadamente llegará mi pedido, para planificar cuándo estaré disponible. | Fecha estimada en detalle del pedido. Se actualiza si la vendedora modifica el estado. Rango de fechas claro. | 3 | Media |
| HU-24 | EP-06 | Crear perfil de clienta | Como clienta, quiero crear mi perfil con nombre, contacto y tallas, para agilizar mis compras futuras. | Campos: nombre, teléfono, correo, talla brassiere, talla calzón. Registro con teléfono o correo. Datos editables. | 5 | Alta |
| HU-25 | EP-06 | Guardar productos en lista de deseos | Como clienta, quiero guardar productos que me gustan sin comprarlos de inmediato, para volver a verlos después. | Ícono de corazón en cada producto. Sección 'Mis favoritos' en perfil. Notificación si el favorito está por agotarse. | 3 | Media |
| HU-26 | EP-06 | Recibir notificación de novedades | Como clienta, quiero recibir una notificación cuando la vendedora agregue productos nuevos, para ser de las primeras en verlos. | Notificación push al agregar producto. Opción de desactivar en perfil. Link directo al producto nuevo. | 3 | Media |
| HU-27 | EP-06 | Ver ofertas y descuentos | Como clienta, quiero ver una sección con productos en oferta, para aprovechar los mejores precios. | Sección visible en pantalla de inicio. Precio original tachado y precio con descuento. Etiqueta de porcentaje visible. | 3 | Media |
| HU-28 | EP-07 | Agregar producto nuevo | Como vendedora, quiero agregar un producto nuevo con fotos, precio, talla y stock, para mantener el catálogo actualizado. | Formulario de producto, carga de imágenes, campos obligatorios, guardado exitoso. | 8 | Alta |
| HU-29 | EP-07 | Editar producto existente | Como vendedora, quiero editar el precio, stock o descripción de un producto existente, para corregir errores o actualizar información. | editar campos del producto, guardar cambios, reflejar cambios en el catálogo. | 5 | Alta |
| HU-30 | EP-07 | Marcar producto como agotado o eliminarlo | Como vendedora, quiero marcar un producto como agotado o eliminarlo del catálogo, para que las clientas no vean productos no disponibles. | Opción de agotado, opción de eliminar, actualización inmediata del catálogo. | 3 | Alta |
| HU-31 | EP-07 | Activar o desactivar ofertas | Como vendedora, quiero activar o desactivar una oferta o descuento en un producto, para gestionar promociones desde la app. | campo de descuento, precio original y rebajado, etiqueta visible en catálogo. | 3 | Media |
| HU-32 | EP-07 | Ver pedidos recibidos del día | Como vendedora, quiero ver todos los pedidos recibidos del día, para saber qué tengo que preparar. | lista de pedidos, fecha, estado, acceso al detalle. | 5 | Alta |
| HU-33 | EP-07 | Cambiar estado de un pedido | Como vendedora, quiero cambiar el estado de un pedido, para mantener informada a la clienta. | Estados: Confirmado, En preparación, Enviado, Entregado. | 5 | Alta |
| HU-34 | EP-07 | Ver comprobante de pago | Como vendedora, quiero ver el comprobante de pago que subió la clienta, para validar el pago antes de preparar el pedido. | vista previa del comprobante, acceso al detalle del pedido, enlace al archivo. | 3 | Alta |
| HU-35 | EP-07 | Verificar o rechazar pago | Como vendedora, quiero marcar un pago como verificado o rechazado, para controlar qué pedidos están pagados. | botón verificar, botón rechazar, estado actualizado en el pedido. | 3 | Alta |
| HU-36 | EP-07 | Ver apartados activos | Como vendedora, quiero ver qué clientas tienen apartados activos y cuánto deben, para hacer seguimiento de cobros pendientes. | lista de apartados, saldo pendiente, fecha de último pago. | 5 | Alta |
| HU-37 | EP-07 | Configurar monto mínimo de apartado | Como vendedora, quiero configurar el monto mínimo de apartado, para adaptarlo según mis políticas. | campo editable, validación de valor, guardado persistente. | 2 | Media |
| HU-38 | EP-07 | Responder chats desde un panel | Como vendedora, quiero responder los chats de mis clientas desde un panel, para atender consultas sin salir de la app. | bandeja de chats, historial visible, envío de mensajes. | 8 | Alta |
| HU-39 | EP-07 | Enviar notificación a todas las clientas | Como vendedora, quiero enviar una notificación a todas las clientas cuando agregue productos nuevos, para anunciar novedades. | mensaje masivo, confirmación de envío, enlace al producto nuevo. | 5 | Media |
| HU-40 | EP-07 | Configurar datos bancarios y WhatsApp | Como vendedora, quiero configurar mis datos bancarios y número de WhatsApp desde la app, para que las clientas siempre tengan la información actualizada. | formulario editable, guardado de datos, reflejo en pantalla de pago y contacto. | 5 | Alta |
| HU-41 | EP-07 | Ver resumen de ventas del mes | Como vendedora, quiero ver un resumen de ventas del mes, para tener un control básico del negocio. | cantidad de pedidos, monto total, métodos de pago, pedidos entregados. | 5 | Media |

# 5. Resumen de Puntos por Sprint

La siguiente tabla muestra la distribución de historias y puntos en cada sprint, permitiendo visualizar la carga de trabajo planificada.

| Sprint | Objetivo del sprint | Historias incluidas | Pts totales |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Base administrativa y configuración del negocio | HU-28, HU-29, HU-30, HU-31, HU-37, HU-40 | 26 pts |
| Sprint 2 | Base visible para la clienta: acceso y catálogo | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-17, HU-24, HU-25 | 31 pts |
| Sprint 3 | Carrito, checkout y métodos de pago | HU-07, HU-08, HU-09, HU-11, HU-12, HU-13, HU-15, HU-20, HU-21 | 31 pts |
| Sprint 4 | Pedidos, seguimiento y parte operativa | HU-26, HU-27HU-10, HU-14, HU-22, HU-23, HU-26, HU-27, HU-32 | 32 pts |
| Sprint 5 | Comunicación y gestión de pedidos/pagos | HU-16, HU-18, HU-19, HU-33, HU-34, HU-35, HU-36 | 32 pts |
| Sprint 6 | Cierre operativo, campañas y resumen final | HU-38, HU-39, HU-41 | 18 pts |
| TOTAL |  |  | 170 pts |

# 6. Escala de Estimación Fibonacci

En Scrum, los puntos de historia se estiman usando la serie Fibonacci para reflejar la incertidumbre natural: cuanto más grande es la tarea, mayor es la imprecisión en la estimación. Nunca se usan números intermedios (4, 6, 7) para forzar una decisión clara.

| Pts | Complejidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trivial | Tarea muy simple, casi sin lógica. Se completa en menos de 1 hora de trabajo. |
| 2 | Muy simple | Tarea directa con mínima incertidumbre. Pocas horas de trabajo. |
| 3 | Simple | Tarea clara con alguna lógica de negocio. Aproximadamente 1 día de trabajo. |
| 5 | Media | Tarea con varias partes o condiciones. Requiere 2 a 3 días de trabajo. |
| 8 | Compleja | Involucra múltiples componentes, integraciones o casos de borde importantes. |
| 13 | Muy compleja | Alta incertidumbre técnica. Considerar dividirla en historias más pequeñas antes del sprint. |
| 21 | Épica | Demasiado grande para un sprint. Debe dividirse obligatoriamente antes de planificarse. |